www.immoboerse-allgaeu.de 
Ihr Bau- und Immobilienratgeber

Bauablauf und Bauzeitplan

Für eine termingerechte Baufertigstellung ist eine konsequente Zeitplanung unerlässlich. Ungeplante Verzögerungen, die Geld und Nerven kosten, können dadurch in Grenzen gehalten werden.

Für Sie als Bauherrn ist wichtig, dass Sie sich einen ersten Grob-Überblick über die erforderlichen Zeiträume machen können, und dass Sie während der Bauphase einen genauen Bauzeitplan für alle wesentlichen Gewerke zur Verfügung haben.

Zum ersten Überblick kann die folgende Aufstellung dienen:

| Bauplanung | übliche Zeiten | Ihre Vorstellungen |
| --- | --- | --- |
| Finanzielle Vorsorge | mehrere Jahre |  |
| Ideensammlung u. Entwürfe | mehrere Monate |  |
| Grundstückserwerb | sehr unterschiedlich |  |
| Architektenauswahl | sehr unterschiedlich |  |
| Information und Antragstellung für |  |  |
| öffentliche Fördermittel | 1-3 Monate |  |
| Entwurfsplanung | 2-3 Monate |  |
| Bauplan und Baugesuch | 1-2 Monate |  |
| Kostenplan | parallel z. Bauplanung |  |
| Baugenehmigungsverfahren | 1 -4 Monate |  |
| Ausführungspläne und Bauzeitplan | je nach Objekt |  |
| Ausschreibung und Vergabe | 2-3 Monate |  |
| endgültiger Finanzierungsplan | parallel z. Baugenehmigung |  |
| Baubeginn | individuell |  |
| Rohbau- Erstellung | gemäß Bauzeitplan |  |
| Richtfest |  |  |
| Innenausbau |  |  |
| Fertigstellungs-Termin |  |  |
| Einzug, frühesten | gemäß Bauzeitplan |  |
| Einzug spätestens | gemäß Bauzeitplan |  |